## Slide 1: DOR: PLATAFORMA CAPACIDAD Y DIMENSIONAMIENTO

## Slide 2
1.Nombre de la Iniciativa: Plataforma Capacidad y Dimensionamiento
2.Área Solicitante: Diseño Organizacional Y Conocimiento
3.Alcance por fases y entregables: La plataforma permite evaluar y dimensionar iniciativas de TI (talla, complejidad, esfuerzo, FTE y mix de capacidades con SFIA-TUYA) y gestionarlas en un portafolio; registrar el equipo de personas con su rol, nivel, FTE, y asignarlo a las iniciativas por porcentaje de dedicación con control de cobertura y utilización; comparar automáticamente la capacidad disponible contra la demanda de las iniciativas activas para ver brechas y balance; planear en un roadmap por sprints, calibrar estimaciones frente a datos reales y recalibrar los parámetros del modelo. 4.Stakeholders/Teams members/ actores involucrados: Diseño Organizacional Y Conocimiento: Melissa Restrepo Mejia, Luisa Fernanda Mejia Gallego Ingenieria De Software: Adolfo Leon Munera Cano 5.Priorización y/o urgencia: Para el Q3 de 2026, esta plataforma será un habilitador clave para gestionar la capacidad y priorizar mejor las iniciativas; además, cobra aún más relevancia con la creación del nuevo rol organizacional que concentrará varias funciones. También permitirá tener una visión integral de las capacidades, mejorar su distribución entre las células y facilitar un rebalanceo más ágil según la demanda, logrando una asignación más eficiente de los recursos y un aporte directo al indicador de eficiencia de la compañía.
Datos del Proyecto

## Slide 3
Datos del Proyecto
6.Indicadores a perseguir: Eficiencia: Precisión de estimación: desviación entre FTE/esfuerzo estimado vs. real. Cobertura de demanda: % de iniciativas activas con capacidad suficiente asignada por rol. Utilización de capacidad: % de utilización de las células, evitando sobre-asignación (>100 %) y subutilización (<70 %).

## Slide 4
Experiencia: CES y NPS Interacción – Me atienden en el catt
Contexto
PROCESO ACTUAL
En Tuya, el dimensionamiento de las iniciativas de TI y la planeación de la capacidad de las células se realiza hoy de forma manual y descentralizada, sin una herramienta que integre la estimación de esfuerzo con la capacidad real del equipo. Actualmente, para estimar una iniciativa el proceso se apoya en los siguientes pasos:
Cada líder o célula estima el esfuerzo de la iniciativa según su criterio y experiencia, sin un modelo estándar de complejidad ni de tallas.
La estimación se registra en hojas de cálculo o documentos aislados, distintos por equipo, sin un lenguaje común de capacidades ni niveles de seniority (SFIA).
No existe consolidación de la demanda del portafolio, por lo que la suma de esfuerzo de todas las iniciativas activas no se compara contra la capacidad disponible por rol.
Con la información dispersa, la planeación de recursos se hace de la siguiente manera:
La capacidad del equipo (personas, roles y disponibilidad) se conoce parcialmente y no se cruza sistemáticamente con la demanda proyectada, lo que dificulta identificar brechas por capacidad antes de comprometer fechas.
La priorización de iniciativas se decide principalmente por percepción y urgencia del momento, y no con base en datos de esfuerzo, capacidad y balance del portafolio.
Como resultado, las estimaciones son poco confiables y difíciles de comparar entre equipos, se presenta sobre-asignación o subutilización de las células, y no hay retroalimentación entre lo estimado y lo real que permita calibrar y mejorar el modelo en el tiempo. En ambos casos - estimación y planeación - NO se cuenta con visibilidad agregada de la capacidad frente a la demanda.

## Slide 5
Experiencia: CES y NPS Interacción – Me atienden en el catt
Contexto
PROCESO PROPUESTO
Se necesita que el líder o la célula pueda dimensionar sus iniciativas y planear la capacidad a través de la plataforma siguiendo los siguientes pasos:
El usuario ingresa a la plataforma y registra la iniciativa respondiendo un tamizaje inicial que define si requiere evaluación completa o vía rápida.
Completa el formulario de evaluación de las 7 dimensiones de complejidad, y la plataforma calcula automáticamente la talla, el esfuerzo (PM), el FTE (esperado, optimista y pesimista) y el mix de capacidades con el nivel SFIA requerido.
La iniciativa se guarda en el portafolio con su estado (Evaluación, Activa o Cerrada); al marcarla como Activa se incluye automáticamente en la demanda de capacidad.
El usuario registra el equipo de personas con su rol, nivel SFIA y FTE disponible, y asigna a cada persona un porcentaje de dedicación sobre las capacidades que demanda la iniciativa, visualizando la cobertura y la utilización en tiempo real.
La plataforma compara automáticamente la capacidad disponible por rol contra la demanda de las iniciativas activas, mostrando brechas, FTE libre y balance por capacidad para anticipar déficits antes de comprometer fechas.
El usuario ubica las iniciativas en un roadmap por sprints y trimestres con fechas estimadas y reales, para visualizar la secuencia de ejecución del portafolio.
Al cerrar una iniciativa, se registran el FTE y la duración reales; la plataforma calcula la desviación frente a lo estimado y sugiere un factor de ajuste para calibrar el modelo.
El administrador puede recalibrar los parámetros del modelo (pesos, tallas, esfuerzo, mix y escalas) y respaldar toda la información mediante exportación e importación, garantizando la continuidad del trabajo entre sesiones.

## Slide 6
Requisitos funcionales (Acompañamiento Técnico)
La plataforma de dimensionamiento debe habilitarse como una herramienta web de autogestión para los líderes y células de TI.
Debe permitir evaluar iniciativas mediante tamizaje y formulario de complejidad, calculando automáticamente talla, esfuerzo (PM), FTE y mix de capacidades con nivel SFIA.
Debe gestionar un portafolio de iniciativas con estados (Evaluación, Activa, Cerrada) y consolidar la demanda de las iniciativas activas.
Debe permitir registrar el equipo de personas (rol, nivel SFIA y FTE) y asignarlo a las iniciativas por porcentaje de dedicación, con control de cobertura y utilización.
Debe comparar automáticamente la capacidad disponible contra la demanda por capacidad, mostrando brechas y balance.
La lógica de negocio (cálculo de tallas, esfuerzo, mix, SFIA y demanda) debe estar centralizada y ser parametrizable/recalibrable.
El servicio debe cumplir con los parámetros de seguridad definidos por la compañía.
Debe garantizar la persistencia de la información y permitir respaldo mediante exportación e importación de datos.
Se deben realizar certificaciones de pruebas funcionales antes de su liberación.
Debe permitir la calibración de estimaciones con datos reales, registrando desviaciones y factor de ajuste para trazabilidad del modelo.
Se necesita generar reportes del portafolio, la capacidad y las asignaciones para la planeación y toma de decisiones.

## Slide 7
Requisitos No funcionales (Acompañamiento Técnico)
El servicio debe soportar 3 TPS en operación normal.
El servicio debe soportar 5 TPS en alta concurrencia (Durante la planeación de un Q).
El servicio debe ser responsive (Celular, Tablet y PC).
La información sensible debe viajar encriptada.
Solo se le debe permitir ejecutar el proceso a los clientes autenticados exitosamente.
Es BIA: No
Es misional: No
Circular 005: Si
Usará de canales de comunicación: No
Requieren crecimiento: